|  | Утверждено постановлением Администрации Нововилговского сельского поселения от 12.11.2018 г №49 |
| --- | --- |

ПЛАН

мероприятий по благоустройству населенных пунктов Нововилговского сельского поселения на 2019 год

| Наименование предприятия | Срок исполнения | Ориентиро-вочная сумма (руб.) | Ответственный исполнитель | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Очистка территории дорог местного значения от снега, устранение скользкости (заключение договоров) | 01.01.2019-до надобности | 250000,0 | Администрация Нововилговского сельского поселения |  |
| 2. Проведение двухмесячника весенней санитарной очистки и озеленению населенных пунктов сельского поселения: | 15.04.2019-15.06.2019 | 50 000,0 | Администрация Нововилговского сельского поселения, руководители организаций и предприятий, граждане |  |
| 2.1. Очистка от мусора дворовых, общественных территорий, тротуаров, газонов, гражданских захоронений, огородов | 15.04.2019-15.06.2019 | 10000,0 | Администрация Нововилговского сельского поселения, управляющие компании, ТСЖ, жители |  |
| 2.2. Очистка от мусора собственных территорий организаций и учреждений, а также прилегающих территорий, выполнение работ по уборке производственных баз, складских помещений | 15.04.2019-15.06.2019 |  | Руководители, собственники территорий |  |
| 2.3. Ликвидация несанкционированных свалок в черте населенных пунктов Нововилговского сельского поселения и на подведомственных землях организаций и учреждений любых форм собственности; | 15.04.2019-15.06.2019 (по мере необходимости) |  | Региональный оператор, собственники земельных участков |  |
| 2.4.Ремонт детских игровых площадок, поставка песка на детские игровые и спортивные площадки | 15.04.2019-15.06.2019 (по мере необходимости) | 10000,0 | Администрация Нововилговского сельского поселения, жители |  |
| 2.5. Приведение в порядок дворовых септиков, мусорных контейнеров, в т. ч. закупка, наружных туалетов | 15.04.2019-15.06.2019 |  | Администрация Прионежского муниципального района |  |
| 2.6. Благоустройство площадок для размещения мусорных контейнеров | 15.04.2019-15.06.2019 |  | Администрация Прионежского муниципального района |  |
| 2.7. Ремонт и покраска заборов, ворот, ограждений, обновление вывесок | 15.05.2019-15.06.2019 |  | Собственники |  |
| 2.8. Благоустройство дворовых территорий: создание газонов, клумб, палисадников | 15.05.2019-15.06.2019 |  | Жители, Администрация Нововилговского сельского поселения |  |
| 2.9.Ремонт и установка скамеек | 15.05.2019-15.06.2019 | 5000,0 | Администрация Нововилговского сельского поселения, предприниматели |  |
| 2.10. Благоустройство воинских захоронений: очистка от мусора, проведение ремонтно-восстановительных работ, побелка, покраска, скашивание травы, посадка насаждений и их содержание |  | 20000,0 | Администрация Нововилговского сельского поселения, предпринимател, школьники, жители |  |
| 2.11 Проведение массовых субботников | 15.04.2019-15.06.2019 | 2000,0 | Администрация Нововилговского сельского поселения, предприниматели, школьники, жители |  |
| 2.12. Приобретение искусственной елки и украшений в п. Новая Вилга и установка живых елей в д. Вилга и д. Половина | Декабрь 2019 | 100 000,0 | Администрация Нововилговского сельского поселения, жители |  |
| 2.13 Приобретение и монтаж уличных новогодних консолей на опоры ЛЭП | Декабрь 2019 | 0,0 | Администрация Нововилговского сельского поселения |  |
| 4. Благоустройство пожарных водоемов и пожарных гидрантов | до 15.06.2019 | 47000,0 | Администрация Нововилговского сельского поселения |  |
| 4.1. Очистка от мусора, углубление, оборудование площадок для разворота пожарной техники | апрель-июнь |  |  |  |
| 4.2. Установка знаков | по мере необходимости |  | Администрация Нововилговского сельского поселения |  |
| 4.3. Приобретение пожарного гидранта и его монтаж | Январь-апрель |  | Администрация Нововилговского сельского поселения, Администрация Прионежского муниципального района |  |
| 6. Приведение в надлежащее состояние предприятий общественного питания, объектов торговли, рынков и прилегающей к ним территории: - ремонт (покраска, восстановление) фасадов, вывесок, входных дверей в здания; - уборка и вывоз мусора с прилегающих территорий; - очистка стен и витрин от расклеенных объявлений. | июнь-июль |  | Организации общественного питания и торговли |  |
| 7. Организация работ по ремонту дорог, тротуаров по поселению: |  | 4 500 000 | Администрация Нововилговского сельского поселения, Управление а/д РК, УПРОР «Кола» |  |
| 7.1. Грейдирование дорог | июнь-июль |  |  |  |
| 7.2. Ремонт дорог (после проведения весеннего осмотра) | май-октябрь |  |  |  |
| 7.3 Организация и проведение работ по расчистке полос отвода автомобильных дорог местного значения от деревьев, угрожающих обрывом трасс воздушных линий электропередач | В течении года |  |  |  |
| 8. Заключение гражданско-правовых договоров по уборке территории сельского поселения, скашиванию травы | май-октябрь |  | Администрация Нововилговского сельского поселения |  |
| 8.1 Привлечение граждан, стоящих на учете в Центре занятости населения, отработчиков стоящих на учете в УФСИН к общественным работам по благоустройству, весенней очистке от мусора, озеленения | В течении года |  |  |  |
| 9. Организация спиливания опасных деревьев в населенных пунктах поселения | январь-декабрь | 20000,0 | Администрация Нововилговского сельского поселения |  |
| 10.Окашивание травы на территории поселения | июнь- сентябрь | 10000,0 | Администрация Нововилговского сельского поселения |  |
| 11.Уничтожение борщевика | июнь- август | 5000,0 | Администрация Савинского сельского поселения |  |
| 12. Акарицидная обработка общественных территорий . кладбищ | Апрель-май | 14 000,0 | Администрация Нововилговского сельского поселения |  |
| 12.Отлов безнадзорных животных | Постоянно (по мере необходимости) |  | Администрация Прионежского муниципального района |  |
| 14. Ремонт уличного освещения | январь-декабрь | 50 000,0 | Администрация Нововилговского сельского поселения |  |
| 15. Освещение улиц | январь-декабрь | 400 000,0 | Администрация Нововилговского сельского поселения |  |
| 15. Выявление бесхозяйно содержащегося имущества (здания, строения, жилые дома, дороги, сети), принятие мер по приведению в надлежаще состояние | январь-декабрь |  | Администрация Нововилговского сельского поселения |  |
| 16. Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения по вопросам проведения благоустройства и озеленения населенных пунктов | постоянно |  | Администрация Нововилговского сельского поселения |  |
| 17. Выявление административных правонарушений правил организации благоустройства и озеленения территории, правил организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора , составление протоколов. | постоянно |  | Администрация Нововилговского сельского поселения, участковый уполномоченный, администрация Прионежского муниципального района |  |
| 18. Участие в реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» | январь-декабрь | 900 000,0 | Администрация Нововилговского сельского поселения, жители, волонтеры, предприниматели и организации |  |
| 19. Реализация программ в случае победы и подача заявок на участие в программе поддержки местных инициатив и создание ТОС | январь-декабрь | 2 900 000,0 | Администрация Нововилговского сельского поселения |  |