# Приложение №3

к Извещению об осуществлении закупки

ПРОЕКТ КОНТРАКТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 1аэф-23

на выполнение работ по благоустройству Парков п. Новая Вилга и д. Вилга

(Идентификационный код закупки (ИКЗ) 233102001162010200100100030014399244)

Прионежский район, п. Новая Вилга

Республика Карелия                                                                                                               «__» ______ 2023 г.

Администрация Нововилговского сельского поселения, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и ____________________________________________ (_________________), именуем___ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», по результатам проведения Заказчиком открытого аукциона в электронной форме №1аэф-23 (протокол №_____ от ____.____.2023 г.) заключили настоящий муниципальный контракт(далее также «Контракт») о нижеследующем:

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Понятия, применяемые в настоящем Контракте, означают следующее:

- «Заказчик»: Администрация Нововилговского сельского поселения.

- «Подрядчик»: (указывается по результатам открытого аукциона в электронной форме)

__________________________________________________________,

- «Сторона»: Заказчик, Подрядчик.

- «Объект»: Республика Карелия, парки п. Новая Вилга и д. Вилга.

- «Контракт»: настоящий документ, включая все содержащиеся в нем гарантии, приложения, подписанные Заказчиком, Строительным контролем и Подрядчиком, дополнения и изменения к нему, которые в соответствии с законодательством могут быть подписаны Сторонами и в период выполнения работ.

- «Протокол»: все виды соглашений или документов, оформляемых в процессе реализации Контракта.

- «Персонал»: руководители, специалисты и необходимые для реализации Контракта рабочие, нанимаемые Подрядчиком.

- «Работы»: работы, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Контракта, строительно-монтажные и ремонтные работы, приобретение оборудования, его монтаж и пусконаладочные работы, устранение всех дефектов в период гарантийной эксплуатации.

- «Скрытые работы»: работы, скрываемые последующими работами и конструкциями. Качество и точность этих работ невозможно определить после выполнения последующих.

- «Одобрение»: подтверждение в письменной форме, сделанное Заказчиком, Строительным контролем или Подрядчиком.

- «Представитель стороны»: лица, письменно уполномоченные Заказчиком, Строительным контролем или Подрядчиком и представляющие его интересы в период реализации настоящего Контракта.

- «Акт о приемке выполненных работ»: документ, о завершении Подрядчиком работ, подписанный Заказчиком, Строительным контролем и Подрядчиком.

СТАТЬЯ 1.	Предмет Контракта, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1.1.	Предметом Контракта является выполнение работ по благоустройству Парков п. Новая Вилга и д. Вилга (далее также «работы») для нужд Заказчика.

1.2.	Подрядчик по поручению Заказчика в счет оговоренной статьей 2 Контракта стоимости обязуется выполнить собственными и, по своему усмотрению, привлеченными силами работы по благоустройству Парков п. Новая Вилга и д. Вилга для нужд Заказчика.

1.3.	Набор работ, подлежащих выполнению, и иные требования и условия работ определяются Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту, которое является его неотъемлемой частью), в том числе локальной сметой, прилагаемой к Техническому заданию.

1.4.	Срок выполнения работ: начало выполнения работ – с момента заключения контракта, срок выполнения работ - до 20.09.2023 г.

1.5.	Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с требованиями нормативных документов, предъявляемыми к выполнению данного вида работ в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе актов об охране окружающей среды и безопасности проведения работ. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований в соответствии с действующим законодательством.

1.6.	Подрядчик вправе привлекать к исполнению Контракта соисполнителей (субподрядчиков), соисполнители (субподрядчики) должны соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, на которые они будут привлечены. При этом ответственность за результаты работ, выполненных соисполнителями (субподрядчиками) несет Подрядчик.

1.7.	Место выполнения работ (далее также «объект») в соответствии с Техническим заданием: Республика Карелия, парки п. Новая Вилга и д. Вилга.

1.8.	Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

1.9.	Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ.

1.10.	Заказчик обязуется принять законченные работы с участием Подрядчика и оплатить в порядке, предусмотренном условиями Контракта.

1.11.	Прочие права и обязанности сторон указаны в Контракте, в том числе в Техническом задании.

1.12.	Контракт исполняется одноэтапно. Началом этапа исполнения Контракта считается день, следующий за днем заключения Контракта.

СТАТЬЯ 2.	Стоимость РАБОТ (цена Контракта)

2.1. 	Общая стоимость работ по Контракту (цена Контракта) в соответствии с Протоколом согласования Контрактной цены (Приложение № 2 к Контракту, которое является его неотъемлемой частью) составляет ________________________________________руб. (_______________________ рубл___ ____ коп___), включая НДС (в случае если Подрядчик является его плательщиком) - ______________руб. (_________________ рубл___ ____ коп___).

Цена Контракта включает все расходы, связанные с выполнением работ в полном объеме в соответствии с требованиями Контракта, в том числе: стоимость работ, в том числе работ по техническому надзору, стоимость оборудования, конструкций, изделий и материалов, предусмотренных Техническим заданием, а также оборудования, конструкций, изделий и материалов не указанных в Техническом задании, но необходимых для выполнения всего объема работ по Контракту; лимитированные затраты; затраты на использование электроэнергии, необходимой для выполнения работ; затраты на пребывание персонала Подрядчика на территории объекта выполнения работ, стоимость оформления всех сопутствующих сделке документов; транспортные расходы; прочие затраты Подрядчика, расходы по доставке сотрудников Подрядчика на место выполнения работ; в том числе, командировочные расходы, транспортные расходы и другие; расходы на страхование, уплату налогов, сборов, таможенных пошлин и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством РФ и/или условиями исполнения Контракта.

Цена Контракта является твердой на весь срок исполнения Контракта, изменению и пересмотру не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных Контрактом.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.2.	Источник финансирования работ: Средства бюджета РК, Нововилговского сельского поселения и иные источники.

2.3.	Заказчик обязуется оплатить цену Контракта после окончательной сдачи результатов работ по Контракту при условии, что работы выполнены надлежащим образом и в указанный срок, с учетом пункта 7.3 Контракта и с учётом коэффициента снижения, указанного в Протоколе согласования Контрактной цены.

2.4.	Допускается снижение цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Контракта.

2.5.	Допускается возможность следующих изменений: если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом (за исключением Контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объема работы стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.

2.6.	Предусмотренные Контрактом изменения осуществляются при условии предоставления Подрядчиком в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" обеспечения исполнения Контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств Подрядчика, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения Контракта.

СТАТЬЯ 3.	Порядок расчетов

3.1.	Безналичный расчет. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые работы (части работ видов и объемов работ) на основании подписанных обеими Сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости работ (форма КС-3) и представленных Подрядчиком счета и счет-фактуры (при наличии) безналичным путем не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня подписания и представления указанных документов с учетом положений пункта 7.3 Контракта и с учётом коэффициента снижения по локальной смете, указанного в Протоколе согласования Контрактной цены. В случае предоставления передаточных, платежных и иных документов, которые содержат неверные реквизиты Заказчика и/или Подрядчика, а также наименование и/или стоимость работ (материалов), не соответствующие локальной смете, срок оплаты продлевается на срок устранения Подрядчиков указанных недостатков.

3.2.	Заказчик перечисляет средства за выполненные работы по Контракту на расчетный счет Подрядчика, указанный в статье 12 Контракта.

3.3.	В случае начисления Заказчиком Подрядчику неустойки (штрафа, пени), предъявления требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) и подписания Сторонами акта об оказанных услугах, в котором указываются сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта, размер неустоек (штрафов, пеней) и (или) убытков, подлежащих взысканию, основания применения и порядок расчета неустоек (штрафов, пеней) и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Контракту, оплата оказанной услуги может осуществляться Заказчиком за вычетом соответствующего размера неустоек (штрафов, пеней) и (или) убытков.

СТАТЬЯ 4.	Сдача-приемка выполненных работ*

* Приемка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном частью 13 статьи 94 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: документы о приемке формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Подрядчика, и размещаются в единой информационной системе.

4.1.	Не позднее 3 дней после завершения работ (части работ видов и объемов работ) по Контракту Подрядчик направляет Заказчику извещение о готовности сдать законченные работы (их результаты) (части работ видов и объемов работ) на объекте, а также формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документы о приемке (акты сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2, КС-3) и соответствующую исполнительную документацию).

4.2.	Не позднее 5 (пяти)рабочих дней с момента получения извещения о готовности сдать законченные работы (части работ видов и объемов работ) Заказчик создает Комиссию по приемке результатов и извещает Подрядчика о готовности осуществить приемку результата совместно с Подрядчиком.

4.3. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после приемки работ (части работ видов и объемов работ) Заказчик подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документы о приемке (акты сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2, КС-3)) или формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документов о приемке с указанием причин такого отказа.

Датой поступления Подрядчику документов о приемке, мотивированного отказа от подписания документов о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом таких документов о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик.

4.4. В мотивированном отказе от подписания документов о приемке Заказчиком указываются перечень необходимых доработок и сроки их выполнения. В случае установления Заказчиком фактов выполнения работ ненадлежащего качества Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить выявленные недостатки и направить Заказчику документы о приемке в порядке, предусмотренном настоящей частью. Подрядчик обязан устранить недостатки без дополнительной оплаты в пределах стоимости, определенной Контрактом.

4.5. Датой приемки работ считается дата размещения в единой информационной системе документов о приемке, подписанных Заказчиком.	Общий срок приемки работ не может превышать 10 (десять) рабочих дней с даты, указанной в извещении о готовности Заказчика осуществить приемку результата совместно с Подрядчиком в соответствии с п. 4.2 Контракта.

4.6.	Оформление документов о приемке (акты сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2, КС-3)) (за исключением отдельного этапа исполнения Контракта) выполненной работы (ее результатов) осуществляется после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения гарантийных обязательств Заказчику в порядке и в сроки, которые установлены статьей 6 Контракта.

СТАТЬЯ 5.	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (В СЛУЧАЕ ЕГО ПРИВЛЕЧЕНИЯ)

Строительный контроль: является уполномоченным представителем Заказчика по Контракту в случае его привлечения Заказчиком. Заказчик обязан уведомить Подрядчика о привлечении Строительного контроля.

Строительный контроль в случае его привлечения обязуется:

5.1.	иметь соответствующий допуск, который дает право осуществлять строительный контроль за выполнением работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства в соответствии с действующим законодательством РФ;

5.2.	вести контроль применяемых материалов, конструкций, приборов и технологий в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и предельными показателями стоимости работ;

5.3.	принимать участие в проводимых контрольных обмерах, в проверках, проводимых органами государственного надзора, ведомственными инспекциями, представлять для этого необходимые документы, а также самостоятельно проводить контрольные обмеры выполненных работ;

5.4.	осуществлять контроль выполнения Подрядчиком работ; контроль качества выполненных Подрядчиком работ;

5.5.	производить освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку ответственных конструкций;

5.6.	осуществлять контроль исполнения предписаний государственных надзорных органов и авторского надзора, качества работ и используемых материалов и соответствие их сертификатам, техническим паспортам или другим документам, удостоверяющим их качество;

5.7.	при использовании материалов и выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТ и СНиП. давать распоряжение о приостановке работ и исправлении обнаруженных дефектов;

5.8.	присутствовать на производственных совещаниях, проводимых Заказчиком.

СТАТЬЯ 6.	ГарантиЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. Порядок и срок предоставления подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств

6.1.	Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями Контракта;

- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами Российской Федерации и требованиями Контракта;

- качество установленного оборудования, конструкций, изделий и материалов в течение срока гарантии;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

6.2.	Срок гарантии качества работ устанавливается не менее 36 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке всех выполненных работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения результатов работ со стороны третьих лиц, объем гарантии – 100%. Срок и объем гарантии на установленное оборудование, изделия и используемые материалы – согласно гарантии изготовителя, но не менее 36 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке всех выполненных работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения результатов работ со стороны третьих лиц, объем гарантии – 100%. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ его субподрядчиками.

6.3.	Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, возникшие по вине Подрядчика, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. В этом случае устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за его счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом с участием Подрядчика. Если Подрядчик в течение срока (установленный Заказчиком), указанного в акте обнаруженных дефектов, не устранит дефекты и недоделки в выполненных работах, включая оборудование, то Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить дефекты и недоделки силами другого подрядчика за счет Подрядчика по Контракту. Для согласования акта, фиксирующего дефекты, и согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

6.4.	При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, Заказчик назначает квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт для их подтверждения. Это не исключает право сторон обратиться в Арбитражный суд Республики Карелия по данному вопросу. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками.

Пункты 6.5-6.6 Контракта не применяются в случае, если участник закупки, с которым заключается Контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре Контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех Контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения Контракта в случаях, установленных Законом для предоставления обеспечения исполнения Контракта. При этом сумма цен таких Контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

6.5.	Установлено обеспечение исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств. Не позднее дня, следующего после предоставления Заказчику документа о приемке работ Подрядчик обязан предоставит Заказчику обеспечение исполнения гарантийных обязательств. Размер обеспечения гарантийных обязательств – _________,__ руб. В случае, если обеспечение исполнения гарантийных обязательств предоставлено в форме денежных средств, то срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств, составляет 15 календарных дней со дня окончания срока гарантийного обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом.

6.6.	Реквизиты счета для перечисления денежных средств, в случае если обеспечение исполнения гарантийных обязательств предоставлено в форме денежных средств:

Получатель: УФК по Республике Карелия (Администрация Нововилговского сельского поселения, л/с 03063004500)

ИНН 1020011620, КПП 102001001

Единый казначейский счет 40102810945370000073

Банковский счет 03231643866364110600

ОТДЕЛЁНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ Банка России // УФК по Республике Карелия г. Петрозаводск,

БИК 018602104

ОКПО 04295311;

ОГРН 1051002321237;

ОКТМО 86636411;

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указывается «Денежные средства для обеспечения исполнения гарантийных обязательств по Контракту на выполнение работ по благоустройству Парков п. Новая Вилга и д. Вилгапо результатам аукциона № 1аэф-23 (допускаются сокращения).

СТАТЬЯ 7.	Ответственность сторон, ФОРС-МАЖОр

7.1.	За нарушение условий Контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.

7.2.	В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней):

7.2.1.	Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.2.2.	За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 размер штрафа составляет:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

7.2.3.	Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.3.	В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает неустойку (штраф, пени).

7.3.1.	Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком.

7.3.2.	За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 размер штрафа составляет:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

7.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 Подрядчикуплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей, что составляет: _________ руб. ________ коп.

7.3.4.	В случае, если Контракт заключен с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 штраф, начисляемый за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), устанавливается в размере _____ руб.__коп., что составляет:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

-10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта (если цена Контракта не превышает 3 млн. руб.);

-5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

-10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. руб.;

-5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

7.3.5.	Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.3.6.	В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустойки (штрафа, пени).

Заказчик вправе удовлетворить требование об уплате неустойки (штрафа, пени) во внесудебном порядке за счет обеспечения исполнения Контракта.

7.3.7.	В случае направления Подрядчику требования об уплате неустоек (штрафов, пеней), Заказчик вправе оплатить фактически выполненные работы за вычетом выставленных требований по оплате штрафа (пени).

7.3.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства (в том числе просрочки исполнения обязательства Подрядчиком), предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик вправе за Подрядчика перечислить сумму неустойки (штрафа, пени) в доход бюджета по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Республике Карелия (Администрация Нововилговского сельского поселения)

л/с 04063004500

ИНН 1020011620, КПП 102001001

Единый казначейский счет 40102810945370000073

Банковский счет 03100643000000010600

ОТДЕЛЕНИЕ -НБ РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ Банка России // УФК по Республике Карелия г.Петрозаводск

БИК 018602104

ОКПО 04295311

ОГРН 1051002321237

ОКТМО 86636411

КБК 00411705050100000180

7.4.	В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.

7.5.	Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по Контракту, не освобождают нарушившую условия Контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

7.6.	Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.7.	За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает иное лицо.

7.8.	Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

СТАТЬЯ 8.	Разрешение споров

8.1.	В случае возникновения между сторонами разногласий в связи с исполнением, изменением или прекращением Контракта, стороны предпримут все меры для разрешения разногласий путем переговоров.

8.2.	Если стороны не пришли к согласию в процессе переговоров, спор подлежит рассмотрению и разрешению в Арбитражном суде Республики Карелия в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

8.3.	Стороны устанавливают, что все возможные претензии по Контракту должны быть рассмотрены сторонами в течение 10 дней с момента получения претензии.

СТАТЬЯ 9.	Срок действия Контракта И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ

9.1.	Контракт вступает в силу с момента его подписания.

9.2.	Контракт действует до 31.12.2023 г. при условии полного исполнения сторонами обязательств по Контракту.

9.3.	Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон или в соответствии с решением суда по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

9.4.	В случае расторжения Контракта по соглашению сторон порядок и условия расторжения определяются сторонами путем составления соглашения в письменном виде и его подписания обеими сторонами.

9.5.	Контракт может быть расторгнут по иным основаниям, предусмотренными действующим законодательством.

9.6. 	Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в следующих случаях:

- отступление Подрядчика в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы, которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ).

9.7. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта Заказчик руководствуется положениями статьи 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, в случаях, если в ходе исполнения Контракта установлено, что:

- Подрядчик перестал соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ);

- при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии требованиям к участникам закупки (за исключение0м требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ), что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

- СТАТЬЯ 10.	Прочие условия и ПОЛОЖЕНИЯ

10.1.	Заказчик имеет право, в одностороннем порядке за свой счёт провести независимую экспертизу работ, товаров на соответствие требованиям Контракта. Анализ работ, товаров производится экспертами, которые соответствуют требованиям законодательства РФ к таким лицам, во время приема-передачи работ, товаров в присутствии лица, которое передает товары Заказчику. При заключении экспертизы о несоответствии товаров требованиям Контракта данный факт является основанием для Заказчика для подачи иска о расторжении Контракта.

10.2.	Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться полученными надлежащим образом, если они направлены заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

10.3.	Взаимоотношения сторон, возникающие в ходе исполнения Контракта, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

Пункты 10.5-10.7 Контракта не применяются в случае, если участник закупки, с которым заключается Контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона, освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре Контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех Контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения Контракта в случаях, установленных Законом для предоставления обеспечения исполнения Контракта. При этом сумма цен таких Контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

10.4.	Установлено обеспечение исполнения Подрядчиком Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта – __________ руб. Обязательства по Контракту, которые должны быть обеспечены: все обязательства по Контракту. В случае, если обеспечение исполнения Контракта предоставлено в форме денежных средств, то срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта (в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», составляет 15 календарных днейсо дня подписания Заказчиком форм КС-2, КС-3.

10.5.	Реквизиты счета для перечисления денежных средств, в случае если обеспечение исполнения Контракта предоставлено в форме денежных средств:

Получатель: УФК по Республике Карелия (Администрация Нововилговского сельского поселения, л/с 03063004500)

ИНН 1020011620, КПП 102001001

Единый казначейский счет 40102810945370000073

Банковский счет 03231643866364110600

ОТДЕЛЁНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ Банка России // УФК по Республике Карелия г. Петрозаводск,

БИК 018602104

ОКПО 04295311;

ОГРН 1051002321237;

ОКТМО 86636411;

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указывается «Денежные средства для обеспечения исполнения Контракта на выполнение работ по благоустройству Парков п. Новая Вилга и д. Вилга по результатам аукциона № 1аэф-23 (допускаются сокращения).

10.6.	Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по уплате неустоек в виде штрафов, пени, предусмотренных Контрактом, убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

10.7.	В случае предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта в виде независимой гарантии, Подрядчик обязан в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимой гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с настоящим Контрактом.

10.8.	Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в случае, если надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся в том числе:

социальные возмущения (забастовки, теракты, попытки государственного переворота, иные вооруженные конфликты);

военные конфликты и военные действия;

массовые заболевания (эпидемии);

режим повышенной готовности, чрезвычайные ситуации, катастрофы природного характера (землетрясения, наводнения и т.д.);

пожары;

международные санкции;

вмешательство органов государственной власти и применение запретительных мер государств;

другие обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

10.9.	Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 3 (трех) дней уведомить другую сторону в письменном виде о таких обстоятельствах и о их влиянии на исполнение обязательств по Контракту.

10.10.	Документ, изданный или выданный органом государственной власти или органом местного самоуправления, или выданный уполномоченным государственным или муниципальным учреждением, торгово-промышленной палатой, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

10.12	Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если вследствие просрочки Подрядчика, возникшей в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы, Заказчик утратил интерес в исполнении (пункт 2 статьи 405 Гражданского кодекса Российской Федерации).

СТАТЬЯ 11.	Заключительные положения

11.1.	Все приложения, указанные в Контракте, являются его неотъемлемой частью.

11.2.	Приложения:

- приложение №1 – Техническое задание (заполняется Заказчиком и прилагается из документов аукциона: Приложение №1 к Извещению – Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Федерального закона (Техническое задание));

- приложение №2 – Протокол согласования Контрактной цены (составляется Заказчиком до подписания Контракта).

СТАТЬЯ 12.	Адреса и реквизиты и подписи сторон

12.1.	Сторона, изменившая юридический адрес и (или) реквизиты обязана поставить в известность другую сторону.

12.2.	Изменение юридического адреса и (или) реквизитов оформляется в виде дополнительного соглашения к Контракту.

12.3.	Ответственность за несвоевременное или неадресное перечисление средств, возникшее из-за причин, изложенных в п.12.1. Контракта, целиком возлагается на виновную сторону.

| «Заказчик»: Администрация Нововилговского сельского поселения ИНН 1020011620, КПП 102001001 Адрес (почтовый и юридический): 185506, Республика Карелия, Прионежский район, п. Новая Вилга, ул. Центральная, д. 5 Тел. (8142) 78-67-33. E-mail: admin.vilga@onego.ru | «Подрядчик»: (наименование, адреса, телефоны, реквизиты) |
| --- | --- |
| ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Карелия г.Петрозаводск; -БИК 018602104; -Счет:03231643866364110600; -Кор.счет:40102810945370000073 -ОКПО 04295311; -ОГРН 1051002321237; -ОКТМО 86636411; | (банковские реквизиты) |
| ______________________(должность) _____________________ (Ф.И.О.) Подписано ЭП | ______________________(должность) _____________________ (Ф.И.О.) Подписано ЭП |

Приложение №1

к Контракту № 1аэф-23от «___» _______ 2023 г.

Техническое задание

(заполняется Заказчиком и прилагается из документов аукциона: Приложение №1 к Извещению – Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Федерального закона (Техническое задание))

| От Заказчика: _________________________ (должность) ____________________ (Ф.И.О.) Подписано ЭП | От Подрядчика: ______________________(должность) _____________________ (Ф.И.О.) Подписано ЭП |
| --- | --- |

Приложение №2

к Контракту №1аэф-23от «___» _______ 2023 г.

Протокол согласования Контрактной цены

на выполнение работ по благоустройству Парков п. Новая Вилга и д. Вилга

(составляется Заказчиком до подписания Контракта)

Мы, нижеподписавшиеся, Администрация Нововилговского сельского поселения, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________, действующего на основании _________________, с одной стороны и _______, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________, действующего на основании _______, с другой стороны, удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине Контрактной цены на выполнение работ по благоустройству Парков п. Новая Вилга и д. Вилга в сумме ____________________ руб. (_______ руб___ ___ коп__), коэффициент снижения по локальной смете составляет _______, указанный коэффициент применяется Подрядчиком к каждой позиции локальной сметы.

Комментарий (будет удален при направлении Контракта Подрядчику):

«При заключении Контракта с лицом, применяющим упрощенную систему налогообложения, по согласованию с ним Заказчик вправе внести изменения в сметный расчет стоимости работ в пределах, определенной по результатам аукциона твердой цены Контракта, указав в предусматриваемой за итогом сметного расчета графе "Сумма налога на добавленную стоимость": "Без НДС".

Указанное условие сметного расчета стоимости строительства в дальнейшем будет отражено в оправдательных документах о проведенных хозяйственных операциях (акте о приемке выполненных работ по форме N КС-2, справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме N КС-3, в которых указываются в том числе сметная (Контрактная) стоимость выполненных работ, их наименование и объем).

В данном случае Подрядчик в соответствии с правилами заполнения счета-фактуры, применяемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость, форма которого утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 N 1137, должен будет оформить счет-фактуру с внесением в графы 7 и 8 записи: "Без НДС".

Учитывая положения Закона о неизменности условий заключенного Контракта при отсутствии между заказчиком и подрядчиком согласования об изменении сметного расчета стоимости строительства, расчеты по Контракту осуществляются в соответствии с его условиями. При этом заказчик, обладающий сведениями о том, что операции Подрядчика не облагаются НДС, вправе довести данные о произведенной оплате по Контракту до сведения соответствующего налогового органа».

| От Заказчика: _________________________ (должность) ____________________ (Ф.И.О.) Подписано ЭП | От Подрядчика: ______________________(должность) _____________________ (Ф.И.О.) Подписано ЭП |
| --- | --- |

Незаполненные данные в проекте контракта указываются Заказчиком до направления проекта контракта лицу, с которым заключается такой контракт по результатам аукциона, на основании заявки указанного лица и прочих актуальных на момент направления проекта контракта сведений. Настоящая и последующие сноски будут удалены Заказчиком до направления проекта контракта лицу, с которым заключается такой контракт по результатам аукциона.

Стилем курсив указаны комментарии по заполнению контракта Заказчиком, которые будут удалены Заказчиком до направления проекта контракта лицу, с которым заключается такой контракт по результатам аукциона.